**АДМИНИСТРАЦИЯ ШКАЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.03.2024 №12

д.Шкаланка

**Об утверждении отчетов о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B793747787F4DD83847E449E8F8A65951454DA21438556990A114458E5L4ZDJ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шкаланского сельского поселения от 26.12.2019 № 91 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Шкаланское сельское поселение Яранского района Кировской области», администрация Шкаланского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчеты о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год:

1.1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2019-2026 годы». Приложение № 2- № 4;

1.2. «Развитие муниципального управления на 2019-2026 годы». Приложение № 2 - № 4;

1.3. «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2026 годы». Приложение № 2 - № 4.

1.4. «Управление муниципальным имуществом на 2019-2026 годы».

Приложение №2-№4

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Шкаланского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шкаланского сельского поселения Т.А.Николаева

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2019-2026 годы»

*(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2023 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2023  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Администрация МО Шкаланское сельское поселение (Николаева Татьяна Алексеевна- глава администрации) | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | всего | 658,7 | 658,7 | 100% |  |
| по источникам 2)  местный бюджет  областной бюджет  федеральный бюджет | 658,7 | 658,7 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1  «Благоустройство» |  |  |  |  |  | всего |  |  | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1«Мероприятие по коммунальному хозяйству» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.1  «Мероприятие по уличному освещению» |  |  |  |  |  | всего | 62,1 | 62,1 |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 62,1 | 62,1 |  |
|  | Мероприятие 1.2  «Мероприятие по прочему благоустройству» |  |  |  |  |  | всего | 6,0 | 6,0 |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 6,0 | 6,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3.  «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |  | по источникам 2) | 40,61 | 40,61 |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет  областной бюджет | 40,61  0,41 40,2 | 40,61  0,41 40,2 |
|  | Мероприятие 1.4.  «Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон» |  |  |  |  |  | по источникам 2) | 550,0 | 550,0 |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  федеральный бюджет |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2019-2026 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2019-2026 годы» | тыс.рублей | 47,1 | 658,7 | | 658,7 | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Отдельное  мероприятие |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2019-2026 годы»

Ответственный исполнитель \_\_Администрация МО Шкаланское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Шкаланской сельской Думы | 24.01.2023 | 30 | Поправка в бюджет |
| 22.05.2023 | 44 |
| 18.12.2023 | 66 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие муниципального управления на 2019-2026 годы»

*(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2023  год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2023  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | Администрация МО Шкаланское сельское поселение (Николаева Татьяна Алексеевна- глава администрации) | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | всего | 2398,2 | 2398,2 | 100% | Размещение материалов в средствах массовой информации, обеспечение выполнения полномочий местного значения и переданных полномочий, |
| по источникам 2)  местный бюджет  федеральный бюджет | 2285,3  112,9 | 2285,3  112,9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 1978,8 | 1978,8 | 100% |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1  «Глава муниципального образования» |  |  |  |  |  | всего | 554,3 | 554,3 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 554,3 | 554,3 | 100 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2  «Органы исполнительной власти местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 1424,5 | 1424,5 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 1424,5 | 1424,5 | 100 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1  «Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  | всего | 112,9 | 112,9 | 100 |  |
| по источникам 2)  федеральный бюджет | 112,9 | 112,9 | 100 |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2  «Финансирование за счет бюджетов сельских поселений по переданным полномочиям в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | всего | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
| по источникам  местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
|  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3  «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» |  |  |  |  |  | всего | 305,0 | 30,0 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 305,0 | 305,0 | 100 |
| 3.1.5 | Мероприятие 1.5  «Пособие по социальной помощи населению» |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие муниципального управления на 2019-2026годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | тыс.рублей | 2151,6 | 2398,2 | | 2398,2 | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Отдельное  мероприятие |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие муниципального управления»

Ответственный исполнитель \_\_Администрация МО Шкаланское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Шкаланской сельской Думы | 24.01.2023 | 30 | Поправка в бюджет |
| 16.02.2023 | 31 |
| 22.05.2023 | 44 |
| 28.09.2023 | 50 |
|  | 09.11.2023 | 62 |
| 24.11.2023 | 64 |
| 18.12.2023 | 66 |
| 26.12.2023 | 71 |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие транспортной инфраструктуры в Шкаланском сельском поселении на 2019-2026 годы»

*(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2023 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2023  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2025 годы» | Администрация МО Шкаланское сельское поселение (Николаева Татьяна Алексеевна- глава администрации) | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | всего | 889,2 | 301,5 | 33,9 % | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
| по источникам 2)  местный бюджет  федеральный бюджет | 889,2 | 301,5 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1  «Мероприятие в сфере дорожной деятельности» |  |  |  |  |  | всего | 889,2 | 301,5 | 33,9 % |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 889,2 | 301,5 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  федеральный бюджет |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие транспортной инфраструктуры в Шкаланском сельском поселении на 2019-2026 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Шкаланском сельском поселении на 2019-2023 годы» | тыс.рублей | 367,9 | 889,2 | | 301,5 | | В связи с поставленными задачами финансовые ресурсы сконцентрированы на реализацию приоритетных направлений |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Отдельное  мероприятие |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие транспортной инфраструктуры в Шкаланском сельском поселении на 2019-2023 годы»

Ответственный исполнитель \_\_Администрация МО Шкаланское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Шкаланской сельской Думы | 24.01.2023 | 30 | Поправка в бюджет |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом на 2019-2026 годы»

*(наименование муниципальной программы, сроки реализации)*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2023 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2023  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2019-2026 годы» | Администрация МО Шкаланское сельское поселение (Николаева Татьяна Алексеевна- глава администрации) | 2019 | 2026 | 2019 | 2026 | всего | 326,1 | 326,1 | 100% | Увеличение доли недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация |
| по источникам 2)  местный бюджет  федеральный бюджет | 326,1 | 326,1 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1  «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  | всего | 326,1 | 326,1 | 100 |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 326,1 | 326,1 | 100 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  федеральный бюджет |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

Приложение № 3

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом на 2019-2026 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2019-2025годы» | тыс.рублей | 429,0 | 326,1 | | 326,1 | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Отдельное  мероприятие |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  | … |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

Форма № 6

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2023г

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Управление муниципальным имуществом на 2019-2026 годы»

Ответственный исполнитель \_\_Администрация МО Шкаланское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
|  | Решение Шкаланской сельской Думы | 24.01.2023 | 30 | Поправка в бюджет |
| 22.05.2023 | 44 |
| 28.09.2023 | 50 |
| 24.11.2023 | 64 |
| 18.12.2023 | 66 |
| 26.12.2023 | 71 |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_